ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Num. 021 del 10.12.2009

Istruita dal Servizio Tecnico e Pianificazione

Ufficio Tecnico

Oggetto:	Revisione del quadro economico del progetto relativo alla realizzazione di un Centro Visitatori sul rapporto fra l’uomo e i coltivi in Località Campiglia Soana del comune di Valprato Soana

L’anno 2009, addì 10 del mese di dicembre, presso la sede dell’Ente Parco, Via della Rocca, 47 Torino, a seguito di regolare convocazione, si é riunita la Giunta Esecutiva dell’Ente Parco.

Presiede la seduta Giovanni PICCO in qualità di Presidente.

Assume le funzioni di Segretario il Direttore Michele OTTINO, assistito da Pier Giorgio MOSSO per la redazione del verbale.

Dei componenti sono presenti n. 4 come risulta qui di seguito:

|  | COGNOME | NOME | QUALIFICA | P | A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PICCO | GIOVANNI | Presidente | X |  |
| 2 | JEANTET | ROLANDO | Vicepresidente | X |  |
| 3 | PETEY | MARCO | Componente | X |  |
| 4 | POLITO | FILIPPO | Componente | X |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

# La Giunta Esecutiva

- Richiamato lo Statuto del Parco, approvato con D.M. DEC/DPN/2411 del 27.12.2006, che al punto b), comma 3 dell’art. 16 stabilisce che alla Giunta Esecutiva compete “l’approvazione dei documenti preliminari alla progettazione, dei progetti preliminari dei Lavori Pubblici e delle varianti che eccedono il quadro economico approvato”;

- Richiamato il programma Triennale dei LLPP approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 001 del 06.04.2009 e il relativo elenco annuale;

- Richiamata la Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 003 del 06.04.2009 di approvazione del Piano obiettivi 2009 del Parco e in particolare la scheda G3-1;

- Richiamata la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 006 del 06.04.2007: Approvazione del progetto preliminare relativo al “Centro di educazione ambientale sul rapporto fra l’uomo e i coltivi a Campiglia Soana”

- Richiamata la Determinazione del Direttore n. 176 del 24.10.07, con cui si incaricava l’ATP con capogruppo l’arch. Hermann Kohlloffel della progettazione definitiva, esecutiva, della DL e del coordinamento in fase progettuale ed esecutivo per la sicurezza per l’intervento di completamento di un centro visita sul rapporto fra uomo e coltivi a Campiglia Soana e realizzazione i un nuovo edificio sede del centro e dell’area espositiva all’aperto;

- Richiamato il verbale di Giunta Esecutiva n. 4 del 11.06.2009 nel quale, preso atto dell’incompleta copertura finanziaria dell’intero intervento, si richiede al servizio Tecnico di verificare la possibilità di suddividere l’intervento in due lotti funzionali, tali per cui il primo lotto sia possibile procedere immediatamente con il progetto esecutivo e le successive procedure d’appalto;

- Richiamata la determinazione del Direttore n. 114 del 05.08.2009 di individuazione di un primo lotto funzionale per un quadro economico di € 1.042.771,00 e di un successivo lotto comprendente le sistemazioni esterne, allestimento e arredi di € 267.405,37;

- Richiamata la lettera inviata all’arch. Hermann Kohlloffel in data 10.08.09 con la quale si richiede di procedere con la stesura della progettazione esecutiva del primo lotto funzionale;

- Vista la lettera dell’arch. Hermann Kohlloffel del 12.10.09 nella quale si evidenziano alcune tematiche soggette ad un incremento dei costi, analizzandone le motivazioni;

- Vista la risposta a firma del Responsabile del procedimento del 04.11.09 che stabilisce quali delle varie problematiche elencate prendere in considerazione nella stesura del progetto esecutivo, assumendo di conseguenza i relativi incrementi di costo;

- Preso atto della consegna del progetto esecutivo avvenuta in data 13.11.09 e completata in data 01.12.09;

- Preso atto che il Responsabile del procedimento, Arch. Elio Tompetrini, ha provveduto in data 09.12.09 alla validazione del progetto esecutivo come prevista dall’art. 112, del d.lgs. 163/2006 Codice degli appalti e dell’allegato XXI sezione IV artt. dal 27 e 37 compresi, dichiarando che le modifiche introdotte in sede di progetto esecutivo, sono state tutte concordate con il responsabile del procedimento e non costituiscono soluzioni difformi da quanto contenuto nel progetto definitivo, ma al contrario permettono una miglior raggiungimento degli obiettivi prefissati dal documento preliminare alla progettazione;

- Preso atto dell’aumento dello stanziamento da € 1.310.176,37 totali previsti nel quadro economico del progetto definitivo a € 1.516.743,42 attuali e definitivi, di cui € 895.515,72 a base di gara per il progetto esecutivo del primo lotto funzionale;

- Preso atto dei finanziamenti già assegnati per un totale di € 1.117.000,00 e delle domande di ulteriori finanziamenti già presentate per coprire la restante somma di € 399.743,42;

- Richiamata la vigente normativa sui lavori, servizi e forniture di cui al d.lgs. 163/2006;

- Visto l’art. 16 del d. lgs. n. 165 del 30/03/2001 e s.m.i.;

- Ad unanimità,

delibera

- di approvare la revisione del quadro economico complessivo del progetto relativo alla realizzazione di un Centro Visita sul rapporto fra l’uomo e i coltivi di € 1.516.743,42;

- di incaricare il responsabile del procedimento e la direzione degli atti necessari all’attuazione della presente delibera.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente						Il Direttore Segretario

Giovanni PICCO						   Michele OTTINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Deliberazione, in copia, è stata pubblicata all'Albo Pretorio della sede legale dell’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso di Torino per almeno quindici giorni consecutivi a partire dalla data del ...............................

Torino, lì ..........................................

Il Direttore Segretario

Michele OTTINO